UMOWA NR SA.20.2.2022 – ……..
zawarta w dniu …..06.2022 r. w Kraśniku pomiędzy:

Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Kraśnik   ul.  Janowska 139, 23-200 Kraśnik, posiadającym NIP: 715-020-24-24 oraz REGON: 430516200 zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, lub ,,Zleceniodawcą” reprezentowanym przez:

Adama Kornata – Nadleśniczego

a

……………………………………………………………………………………………………………………., NIP……………….., Regon ……………….., zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, lub ,,Zleceniobiorcą”

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) dalej ,,prawo zamówień publicznych”, oraz Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane            o wartości nierozkraczającej kwoty 130 000 złotych, w Nadleśnictwie Kraśnik wprowadzonego Zarządzeniem nr 4  Nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik               z dnia 21 stycznia 2022 (zn. spr. ZG.012.1.2022) w formie przetargu uproszczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Postanowienie wstępne

1. Strony oświadczają, że wyżej wymienione osoby są uprawnione do zawarcia ww. umowy.

2. Strony oświadczają, że działają w dobrej wierze i zobowiązują się przestrzegać               z należytą starannością ustalenia wynikające z niniejszej umowy.

3. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania powierzonego mu przedmiotu umowy.

§2

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego dwóch budynków gospodarczych w Stróży ul. Kraśnicka do gminnej sieci kanalizacyjnej w tym budynku nr inw. 108/72 położonego na działce ewidencyjnej 975/3  oraz budynku nr inw. 108/74 położonego na działce ewidencyjnej 975/7 w obrębie ewidencyjnym Stróża gmina Kraśnik wraz z uzyskaniem uzgodnień z Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

- Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

- wykonanie inwentaryzacji budynków w zakresie niezbędnym do projektowania;

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego;

- wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR);

- opracowanie informacji do sporządzenia planu BIOZ;

- zaktualizowanie podkładów geodezyjnych o ile zaistnieje taka konieczność - mapa do celów projektowych;

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wszelkich warunków i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania wraz z opracowaniem dokumentów niezbędnych do ich uzyskania,

- inne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia uzgodnienia.

4. Dokumentację projektową należy sporządzić min. w formie elektronicznej w postaci plików ogólnodostępnych PDF, zapisane na nośniku danych elektronicznych CD lub DVD – 1 egz. oraz w formie tradycyjnej (papierowej) w pięciu egzemplarzach.

5. Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust.1 służyć będzie Nadleśnictwu Kraśnik jako opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych –                          w postepowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy oraz realizacji (na jej postawie) pełnego zakresu robót budowlanych.

6. Wykonawca oświadcza, ze powierzone mu usługi wykonywać będzie przy pomocy zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie.

§3

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają wynagrodzenie za rzeczywiste wykonanie przedmiotu umowy                       w formie zryczałtowanej zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, na  kwotę brutto ……………….. zł (słownie: …………………………….…).

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.

3.Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na podstawie wystawionej faktury po wykonaniu, odebraniu należycie wykonanego przedmiotu umowy i po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 
4. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokół odbioru dokumentacji projektowej.

5. Termin płatności faktury wynosi …… dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

6. Zapłata należnego wynagrodzenia nastąpi na konto wskazane przez wykonawcę               w fakturze.

7. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający wydał dyspozycję przelewu ze swojego konta na konto Wykonawcy.

8. W razie opóźnienia zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienie.

9. Wierzytelności stron wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez ich uprzedniej zgody.

§4

Warunki realizacji przedmiotu umowy

- Termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 nastąpi do dnia 29.07.2022 r.

- Przez wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 2, Strony rozumieją wykonanie dokumentacji, wraz z uzyskaniem  uzgodnień z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ( w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą) oraz podpisanie przez Strony protokołu z przekazania dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń.

- Zleceniobiorca wraz z dokumentacją przekaże pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi, normami unijnymi, państwowymi i branżowymi, prawie budowlanym, sztuką inżynierską, przepisami ppoż. i bhp oraz ponosi  w związku z tym pełną odpowiedzialność oraz że dokumentacja została sporządzona i przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu na służyć.

- Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w SIWZ oraz wymaganiami przepisów prawnych, a w szczególności:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351), dalej ,,prawo budowlane”

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 
1129),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 17 poz. 177),

- obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- W dokumentacji projektowej będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być wskazane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, by STWiOR określała parametry techniczne i wymagania funkcjonalne przewidzianych do zastosowania materiałów, które spełniają parametry przewidziane w dokumentacji projektowej, w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych materiałów.

- Wykonawca będzie informował pisemnie Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

- Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną możliwość zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi, a ich uwagi będą uwzględnione przez Wykonawcę.

- Zamawiający ma możliwość w każdym momencie żądania od Wykonawcy przedstawienia stanu zaawansowania prac.

§5

Obowiązki Zamawiającego

W ramach zawartej umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne zapytanie w terminie do 4 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania danego zapytania,

2) współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie.

§ 6

W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się również do świadczenia nadzoru autorskiego w zakresie obejmującym:

1) udzielanie Zamawiającemu wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania złożone w prowadzonych postępowaniach przetargowych na prace budowlane; 
2) sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej tj.:

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz jej ewentualne uzupełnienie w terminach wyznaczonych przez 
Zamawiającego; 
b) ewentualna korekta dokumentacji projektowej w przypadku jej wad, braków, 
konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do projektu, które 
wynikną z przyczyn technicznych ujawnionych w trakcie prowadzenia robót,

c) aktualizacje kosztorysów inwestorskich na wniosek Zamawiającego w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia złożenia mailowo lub pisemnie wniosku przez Zamawiającego.

§7

Realizacja i odbiór robót

- Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 zostanie potwierdzony podpisanym obustronnie protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

- Jeżeli w dniu przekazywania dokumentacji zostanie stwierdzony brak gotowości do odbioru z powodu niezakończenia prac lub ich wadliwego wykonania, Zamawiający może odmówić odbioru z winy Zleceniobiorcy z zachowaniem prawa do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną za opóźnienie w realizacji umowy, o której mowa w §11 ust. 2 pkt a. Odmowa odbioru przedmiotu umowy podlega zaprotokołowaniu.

- Jeżeli Zleceniodawca w przekazanej dokumentacji stwierdzi wady:

- możliwe do usunięcia, wówczas może zażądać usunięcia wad, wyznaczając nowy termin odbioru, a w razie nieusunięcia wad w nowym terminie Wykonawca może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od upływu wyznaczonego terminu.

- Których nie da się usunąć, wówczas Zamawiający może:

- jeżeli wady uniemożliwiają wykorzystanie dokumentacji lub jej części obniżyć  w porozumieniu z Wykonawcą wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do niewykonanej części lub wykonanej nienależycie, lub wyznaczyć nowy termin odbioru zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej  za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w §11 ust. 2 pkt a. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w nowo wyznaczonym terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą w terminie 14 dni od dnia upływu wyznaczonego terminu.

O wykryciu wady/usterki Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w terminie 4 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wad/usterek powinno być stwierdzone protokolarnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- Stwierdzone wady/usterki zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia kiedy Wykonawca zostanie o nich przez Zleceniodawcę powiadomiony.

- Nieusprawiedliwiona nieobecność Zleceniobiorcy nie wstrzymuje pracy komisji nad stwierdzeniem usterek.

- Zleceniobiorca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego oraz rękojmi za wady fizyczne.

§8

- Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest  ……………………, uprawnienia nr ewid. ………………………….. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,  cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Tel. ………………………. e-mail: …………………….

- Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest  ……………… tel.  ………………. e-mail: .....................................

§9

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i zapewnia że posiadać będzie tytuł prawny do tych praw w chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zleceniodawcę.

- Wykonawca oświadcza, że wykonanie obowiązków wynikających z umowy nie będzie naruszać żadnych praw, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich ani nie bezie obciążone żadnymi prawami osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że przygotowana przez niego dokumentacja będzie wolna  wad prawnych i nie będzie naruszać praw autorskich i majątkowych osób trzecich, a w przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu.

- Z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru dokumentacji bez zastrzeżeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w §3, autorskie prawa majątkowe do dokumentacji będącej przedmiotem umowy, uprawniające do nieograniczonego korzystania  i rozporządzania dokumentacją na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności:

- W zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji,

- W zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację, w szczególności wykorzystanie i udostępnianie dokumentacji wykonawcom w procesie realizacji robót budowlanych na jej podstawie oraz wykorzystanie w postępowaniu o wyłonienie wykonawcy robót będących przedmiotem dokumentacji, w tym udostępnienie wszystkim zaineresowanym tym postępowaniem,

- Wykonania zaplanowanego zamierzenia budowlanego,

- W zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony powyżej.

- Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 4, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności: 
1) używania i wykorzystywania Przedmiotu umowy do realizacji robót; 
2) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie kopiami;

3) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu;

4) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego; 
5) nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie; 
6) rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny.

- Wykonawca zezwala na bezterminowe dokonywanie przez Zamawiającego modyfikacji i opracowań dokumentacji, a także na korzystanie z tych opracowań i rozporządzanie nimi na polach eksploatacji określonych w ust. 4 powyżej.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

- Z datą określoną w ust. 4, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników, na których zostaną wyrażone autorskie prawa majątkowe.

§10

Warunki odstąpienia od umowy

1. Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Zleceniobiorcy;

c) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Zleceniobiorcy lub jego znacznej części,

d) Zleceniobiorca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zleceniodawcy złożonego na piśmie w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania,

e) Zleceniobiorca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową niezgodnie                            z postanowieniami niniejszej umowy,

2. Zleceniobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku jeżeli Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Zleceniobiorcy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i 2 w formie pisemnej pod rygorem nieważności - oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać uzasadnienie.

§11

Kary umowne

1. Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne.

2.  Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty  Zleceniodawcy kar umownych:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) z tytułu nieterminowego wykonania umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień  opóźnienia w wykonaniu umowy;

b) z tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy ;

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. Zleceniodawca uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Zleceniobiorcy dokonanej w formie pisemnego oświadczenia o potrąceniu, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę.

§12

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego, w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, w szczególności informacji niejawnych i danych osobowych, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą umową.

- Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom niniejszej umowy.

- Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, wiąże Wykonawcę również po wykonaniu umowy lub rozwiązaniu niniejszej umowy, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych.

§13

W okresie obowiązywania rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby, adresu lub nazwy firmy, 
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
3) ogłoszeniu upadłości, 
4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
5) ogłoszeniu likwidacji firmy, 
6) zawieszeniu działalności firmy, 
- pod rygorem negatywnych skutków dla Wykonawcy związanych z niepodaniem wymienionych informacji, polegających w szczególności na tym, iż korespondencję wysłaną na ostatni podany adres uznaje się za skutecznie doręczoną.

§14

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§15

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.

§16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2531 ze zm.), ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)  oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).

§17

Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje Zamawiający, 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA: